# BLACK.BOX — итоговый технический отчёт по патчу BB-DEEP-001

Глубокое исследование процессов и управляемое вмешательство
Дата: 30 октября 2026 года, Москва (UTC+3)
Назначение: передача владельцу проекта и следующему разработчику
Статус: патч и автоматизированная приёмка завершены; готов к рассмотрению PR

## 1. Результат и идентичность передаваемого патча

Все восемь контрольных этапов GitHub Actions завершились SUCCESS на одном коммите 8a63669d2c93ca430319095daed09cb8c19f80c7. Проверены Windows/Linux, реальные нативные действия с HIGH и MEDIUM токенами, интерфейс, готовый portable-пакет, декодер и непрерывная нагрузка 5 ч 30 мин. Итоговый run завершён 30 октября в 03:33:15 по Москве.

В отдельной ветке реализованы глубокое исследование процесса в Overview, текущие стеки и ожидания, модули/дескрипторы/карта памяти со связанной файловой принадлежностью, чтение и создание дампов, управляемая отладка и запись памяти. Повышение прав ограничено отдельным Diagnostic Helper. Дополнены журнал, сравнение ДО/ПОСЛЕ и типизированный ETW-анализ файловой, дисковой и сетевой активности.

Результат готов к техническому рассмотрению владельцем. В main патч не слит, Release не опубликован. Физические Windows 10/11, интерактивный UAC Secure Desktop и универсальное восстановление после аварии в произвольной инструкции не объявляются проверенными. Это границы приёмки, а не незавершённые jobs.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Репозиторий | jumonja-maker/BlackBox-Rep.-Alva- |
| Ветка | patch/bb-deep-001 |
| Pull request | Draft PR #26 — BB-DEEP-001: scoped process inspection and controlled Windows diagnostics |
| База и неизменённая main | 3d69cc032582529b5b0533d1318279e2ea30cad1, база v0.5.2 |
| Передаваемый и проверенный commit | 8a63669d2c93ca430319095daed09cb8c19f80c7 |
| Итоговый CI | run 40935239740, SUCCESS, 8/8 jobs |
| Публикация | published_release=false; кандидат portable остаётся артефактом проверки |

Полный Windows-набор: 1100 тестов, 9 пропусков. Полный Linux-набор: 1091 тест, 34 пропуска. Отдельные Deep contracts: 292 теста на каждой платформе, Windows skip=1, Linux skip=11. Наборы пересекаются, их количества не следует складывать как уникальные тесты. Пропущенные платформенные проверки сохранены в журналах; Linux-проверки не подменяли нативные Windows-испытания.

Владельцу достаточно этого полного отчёта и ссылки на PR. Исходники уже находятся в Git. Все внутренние артефакты скачивать для передачи результата не требуется. При проверке конкретного вывода разработчик может открыть соответствующий GitHub job и evidence; ссылки и контрольные суммы приведены в конце.

## 2. Что изменяется для пользователя

### 2.1. Три уровня диагностики

OBSERVE сохраняет обычное наблюдение: показатели, историю, запись, события и существующие функции декодера. Открытие Overview само по себе не запускает дамп, отладчик или изменение памяти.

INSPECT позволяет по явному запросу получить данные конкретного экземпляра процесса: модули и потоки, текущие стеки, цепочки ожидания, дескрипторы, карту виртуальной памяти, выбранные байты, TCP/UDP endpoints и доступные сведения о дисковой активности. Когда обычного токена достаточно, повышение прав не требуется. Отказ Windows возвращается с конкретной причиной; неполный результат сохраняет статус неполноты.

INTERVENE включает Windows Debug API, приостановку выбранных потоков, программные точки останова, single-step и проверяемую запись памяти. Каждая операция имеет собственные условия, требуемые права, подтверждение, срок и процедуру завершения. Изменения состояния выполняются отдельным движком, а не основным sampler.

### 2.2. Встраивание в Overview

Сохранены шесть основных страниц приложения и существующий вариант legacy embedding. Новый блок Deep Inspection / Глубокое исследование находится внутри Overview и первоначально свёрнут. Его девять внутренних разделов:

| Раздел | Практическая задача |
| --- | --- |
| Процессы | Просмотреть доступные процессы, владельцев, PPID, время создания и командную строку |
| Модули | Найти DLL/EXE, адрес загрузки, размер, доступную версию, хеш и локальную PE/PDB-идентичность |
| Потоки | Получить текущий стек или WCT, просмотреть исторические кадры, перейти от кадра к модулю и RVA |
| Дескрипторы | Просмотреть доступные типы объектов и имена с явными ограничениями полноты |
| Память | Исследовать регионы, защиту и наблюдаемый связанный файл/образ, прочитать диапазон, создать normal/full dump |
| Сеть | Разделить текущие endpoints и записанные события с теми объёмами, которые дал источник |
| Диск | Просмотреть процессные счётчики, доступные файлы и связанные исторические I/O-события |
| Отладка | Attach/detach, pause/continue, контекст, шаг, breakpoint и отдельные изменения памяти |
| История действий | Проверить запросы, результаты, снимки ДО/ПОСЛЕ и ограничения полученного вывода |

Тяжёлые действия вынесены в рабочий поток; результат старого поколения выбора не принимается за результат новой цели. Подтверждение вмешательства привязано к конкретному выбранному экземпляру процесса: смена цели во время диалога аннулирует прежнее согласие. Эта привязка нужна и в GUI, и при повторной проверке внутри helper.

Если завершение отладки нельзя подтвердить, интерфейс сохраняет критическое состояние и предоставляет действие «Повторить завершение диагностики». Он не превращает тайм-аут закрытия в сообщение об успешном восстановлении. При сохранённом debug owner новые вмешательства блокируются, а доступные осмотр и повтор очистки остаются явными.

Существующий Trace Decoder дополнен открытием сохранённого minidump без живого PID и без предварительно загруженного trace index. В нём доступны метаданные, сохранённые контексты, модули и регионы; отдельным действием читается выбранный небольшой диапазон сохранённой памяти. Экспорт метаданных дампа не включает показанные байты памяти.

## 3. Архитектура и границы ответственности

### 3.1. Путь запроса

Основной поток данных: Overview → bridge → InspectorService → аутентифицированный локальный IPC → DiagnosticActionEngine → Windows API → структурированный результат и журнал → Overview. Часть обычных наблюдений выполняется с текущим пользовательским токеном. Дополнительные права запрашиваются для заранее определённой цели и списка действий.

| Компонент | Ответственность и важная граница |
| --- | --- |
| deep_contracts.py | Типы идентичности, перечень действий, параметры, права, влияние, тайм-ауты, остановка и cleanup. Описание контракта не заменяет проверку разрешений при исполнении |
| deep_service.py | Жизненный цикл сеанса, точная цель, запись намерения до эффекта, передача выходных HANDLE, согласование результата и сохранённого owner |
| deep_elevation.py, deep_ipc.py | Стандартный ShellExecuteExW/runas; ограниченный named pipe с ACL, проверкой peer identity, nonce и размера сообщений |
| deep_helper.py | Разрешённые действия, повторная проверка цели и scope, отмена/дедлайн, фактическое исполнение и завершение |
| deep_native.py, deep_native_win.py | Настоящие Windows API для идентичности, процессов, потоков, памяти, модулей, WCT и текущих I/O-метаданных |
| deep_native_handles.py | Получение потенциально зависающих имён объектов в ограниченном дочернем процессе |
| deep_native_stacks.py | PSS-контексты и VA-клон, bounded stack walk, проверенная привязка локального PE к модулю снимка |
| deep_debug.py | Один владеющий поток Windows Debug API, собственные breakpoint/suspend/memory resources и проверяемый cleanup |
| deep_debug_guardian.py | Отдельный конечный по сроку guardian для попытки восстановления известных собственных изменений после потери helper |
| deep_native_dump.py, deep_dump.py | Создание дампа через переданный HANDLE; ограниченный офлайн-анализ сохранённых данных |
| deep_profiling.py, deep_trace.py | Ограниченная собственная ETW-сессия и представление исторических данных с сохранением их источника и неопределённости |
| deep_journal.py | Локальный SQLite-журнал, REQUESTED/RESULT, сравнение снимков, redaction и контроль цепочки записей |
| deep_inspector_panel.py, deep_inspector_bridge.py | Встраивание в Overview, согласие, асинхронность, статусы, переходы и защита от устаревших результатов |

Файлы ядра находятся в src/blackbox_core/, интерфейс — в blackbox_universal/. Расширение типизированных I/O-событий C#-декодера находится в tools/decoder-host/IoObservations.cs; Python-представление — в decoder_io.py. Сетевые и дисковые операции организованы в методах существующего inspector, отдельный класс с названием NetworkDiskInspector не требуется для исполнения контракта.

### 3.2. Идентичность и права

Для процесса используется PID вместе с точным временем создания FILETIME и доступной идентичностью образа. Проверки повторяются на удерживаемом process HANDLE. Для управляемого потока проверяются TID и его время создания. Совпадение числового PID после завершения предыдущего процесса не является разрешением продолжить старую операцию.

При повышении прав GUI остаётся обычным процессом. Запускается отдельный helper со стандартным запросом Windows UAC. Scope включает конкретную цель и разрешённые действия; предельный срок исходного сеанса — 900 секунд. Повторная очистка не создаёт бессрочную привилегированную сессию. Индикатор ADMIN опирается на полученные сведения о сессии и последней проверке, а не является непрерывным монитором токена Windows.

Фактические права helper проверяются по совокупности TokenElevation, включённого членства Administrators и integrity не ниже High. Это исправляет найденную ошибку: ограниченный Medium-токен мог сохранить raw TokenElevation и ошибочно отображаться как ADMINISTRATOR. Проверка не включает привилегии и не меняет токен.

IPC не принимает произвольные shell-команды. Проверяются локальность соединения, identity peer, nonce, allowlist операции и границы сообщения. Helper повторно проверяет параметры и цель. Защищённые процессы, DACL и ограничения архитектуры не обходятся. Отсутствие поддержки live WOW64/ARM64 обозначается отдельно от реального отказа ОС.

### 3.3. Жизненный цикл вмешательства

До изменения записывается намерение; для изменений, требующих аварийной попытки восстановления, guardian подтверждает план до эффекта. Затем повторно проверяются отмена и дедлайн, выполняется действие и читается фактический результат. Запись памяти требует ожидаемых исходных байтов и отдельного согласия. Восстановление сравнивает текущее содержимое с собственным изменением, чтобы не затереть неизвестную внешнюю запись.

Suspend/Resume учитывает только собственное приращение счётчика. Breakpoint хранит исходный байт, защиту страницы и состояние контекста; собственный INT3 требует корректного RIP rewind и контролируемого single-step. Чужой существующий INT3 не присваивается как собственная точка останова.

Нормальное завершение и аварийная потеря helper имеют разные доказательства. Если не подтверждено восстановление RIP/TF или завершение worker, состояние остаётся неподтверждённым. В живом helper возможно удержать owner и остановленное debug event для повторной очистки. Конечный срок сеанса и авария самого контроллера всё равно оставляют best-effort границу; это не механизм универсального отката процесса.

### 3.4. Выходные файлы и чувствительные данные

Дамп записывается в новый файл, открытый обычным GUI. Helper получает дублированный HANDLE и не выбирает произвольный elevated путь записи. MiniDump callbacks контролируют отмену и максимальную записываемую позицию; предел создаваемого дампа — 512 МиБ. Проверяются flush и заголовок результата.

ETW-профилирование использует явно запрошенный системный BLACKBOX.Deep.Light длительностью 1–30 секунд. Неизменяемый встроенный WPRP включает процессы/потоки, образы, планирование, SampledProfile, FileIO/FileIOInit и DiskIO/DiskIOInit. Для классического TCP/UDP задан документированный CustomKeyword=0x00010000; для SampledProfile запрошены стеки. Kernel collector настроен на 64 МиБ кольцевых буферов. Это размер данного collector, не предел всей памяти helper или итогового ETL.

Профиль хранится в коде и копируется только в защищённый staging; пользовательские XML, путь профиля и произвольная командная строка не принимаются. WPR получает проверенную копию, результат сохраняет её SHA-256. Сессия имеет собственное имя; отмена не превращается в глобальный wpr -cancel. Каталоги проверяются и удерживаются, готовый ETL копируется в ordinary-user output HANDLE с проверкой размера и readback hash. Проверка размера после flush не является жёсткой дисковой квотой самого flush. Существующая обычная запись сохраняет прежний GeneralProfile.Light. Реальный capture и typed I/O-приёмка этого профиля прошли на итоговом SHA; точные результаты и ограничения привязки к fixture приведены в §7.

Исходные и изменённые байты, полные дампы и импортированные произвольные payload не включаются автоматически в обычный журнал/экспорт. Содержимое дампа пользователь открывает явно. Локальная hash chain помогает обнаружить изменение журнала, но не удостоверяет происхождение чужой трассы доверенной внешней подписью.

Отказы типизированных действий без подтверждения также фиксируются без запуска native effect. Экспорт записывает REQUESTED, публикует проверенную неизменяемую начальную последовательность журнала, затем записывает RESULT локально. Receipt указывает число записей, последнюю sequence и chain head; собственный результат публикации появится в следующем экспорте. Отмена перед атомарной публикацией проверяется повторно после fsync. Уже опубликованный файл не удаляется и не объявляется несозданным из-за более поздней отмены.

Сравнение ДО/ПОСЛЕ отделяет стоимость сбора duration_ns от содержательного изменения состояния. Оригинальные снимки сохраняются; измеренные длительности внутри payload, статусы, источники и ограничения остаются частью сравнения.

## 4. Сопоставление с техническим заданием

Все результаты этой таблицы относятся к итоговому 8a63669. PASS означает прохождение конкретного воспроизводимого gate, а не доказательство отсутствия любых дефектов на произвольной машине.

| Требование ТЗ | Реализация и подтверждение | Граница |
| --- | --- | --- |
| §1–2: OBSERVE / INSPECT / INTERVENE | Отдельный движок действий, sampler сохранён; Windows/Linux регрессии и HIGH/MEDIUM native PASS | Наблюдение и действие не объединены в неявное вмешательство |
| §3: UAC внутри приложения | Стандартный runas отдельного helper, GUI asInvoker; контракты согласия/отмены/ошибок PASS | Реальный Secure Desktop отдельно от hosted CI |
| §3.3: ограниченная admin session | Цель, allowlist, 900 секунд, завершение; effective token authority проверена | HIGH→ADMIN, MEDIUM→STANDARD; повышение не гарантирует доступ к PPL |
| §4: Overview | Свёрнутый блок и девять внутренних разделов; real-button GUI, RU/EN и DPI PASS | Седьмая основная страница не добавляется; физические мониторы не сертифицированы |
| §4.2: точные статусы | Реальные DACL/PPL отказы, смена цели, другой debugger, incomplete и recovery проверены | Ожидаемый отказ не превращается в общий технический успех операции |
| §5.1: identity | PID/TID + creation FILETIME, удерживаемые HANDLE; mismatched/exited target отвергаются | Реальное повторное назначение PID ядром не принуждалось |
| §5.2: текущие стеки | PSS/VA clone/StackWalk64; несколько различных кадров и fixture frame подтверждены | Native AMD64; неполный unwind/JIT остаётся явным |
| §5.2: история и ожидания | WCT, ETW off-CPU/ReadyThread, переход от кадра к модулю/RVA; controlled waits PASS | Текущий и исторический стек имеют разные источники |
| §6: модули и handles | Реальные списки, версии, PE/PDB, необязательные хеши, bounded object queries | Недоступные имена и неполные перечни помечаются |
| §6: регионы/принадлежность | VirtualQueryEx + bounded GetMappedFileName; actual IMAGE backing fixture подтверждён | PRIVATE component owner не выдумывается; путь не удостоверяет file identity |
| §6: чтение/дампы | Known live buffer, normal/full dumps, product inspect/readback PASS | Дамп чувствителен; offline reader не заявляет live binding или full heap analysis |
| §7: сеть/диск | TCP/UDP IPv4/IPv6 endpoints и typed ETL с положительными контролями PASS | Known FileIO подтверждён; физическая DiskIO-привязка к fixture не собрана |
| §8.1: отладочная сессия | Attach/pause/context/step/continue/detach и освобождение ресурсов PASS | Один владеющий debug thread; аварийные ветви имеют явные состояния |
| §8.2: потоки | Собственные Suspend/Resume; внешний count сохранён в native проверке | Чужие приостановки не сбрасываются |
| §8.3: breakpoint/память | Add/disable/remove, INT3/step, compare/write/readback/restore PASS | Полный обратимый откат поведения приложения не обещается |
| §2.7: профилирование | Встроенный BLACKBOX.Deep.Light, собственный owner, protected staging; real capture PASS | Системная запись включает другие процессы и требует отдельного согласия |
| §9: helper и IPC | Source и frozen helper проверены; asInvoker, ACL/peer/nonce/scope, finite lease | Произвольные команды и повышенная запись по чужому пути не допускаются |
| §10: доказательства | REQUESTED/RESULT, refusals, ДО/ПОСЛЕ, prefix export receipt, redaction; независимая проверка PASS | Локальная hash chain не является внешней подписью происхождения |
| §11: сценарный API | Action contracts описывают права/условия/влияние/срок/cleanup/output | Графический конструктор относится к следующему этапу |
| §12: качество | Все восемь hosted gates, portable и фактические 19 800 секунд PASS | 5 ч 30 мин не объявляются восьмичасовой записью |
| §13–14: готовность/передача | Единая ветка, Draft PR, RU/EN документация, отчёт и проверенный кандидат | Готово к review; merge/Release — отдельное решение владельца |

Подтверждённое состояние относится к перечисленным сценариям. Синхронизация произвольной импортированной трассы с живым FILETIME, любая неизвестная функция JIT или причина зависания не выводятся из одного совпадения PID или названия события.

## 5. Подтверждённые результаты нативных и интерфейсных проверок

Источник — итоговый run 40935239740, GitHub-hosted Windows Server x64, commit 8a63669. Native, GUI и весь job имеют PASS/SUCCESS. Упакованный Diagnostic Helper повторил HIGH/MEDIUM приёмку в portable gate.

### 5.1. Реальные HIGH и MEDIUM токены

| Показатель | HIGH | MEDIUM |
| --- | --- | --- |
| Фактическая integrity | S-1-16-12288, HIGH | S-1-16-8192, MEDIUM |
| Permission level helper | ADMINISTRATOR | STANDARD, admin_active=false |
| Native проверки исходного helper | 44 | 46 |
| Native acceptance | PASS | PASS |
| ETW с имеющимися правами | BLACKBOX.Deep.Light сохранён и проверен | ADMIN_REQUIRED; elevated capture не выполнялся |
| Ordinary DACL negative | Выполняется restricted-сценарием | Реальный запрет VM_READ → ADMIN_REQUIRED; после возврата DACL readback COMPLETED |
| Нормальное завершение | Подтверждено | Подтверждено |

Количество проверок не означает одинаковые ответы COMPLETED: отрицательные сценарии и неполные наблюдения имеют ожидаемые собственные статусы. Medium child — ограниченный токен того же runner identity, с отключённым admin SID и удалёнными привилегиями. Это не отдельная standard-user account и не Secure Desktop.

Для собственных QA pipes/children скорректирован DefaultDACL только нового временного ограниченного токена: доступ его пользователя и SYSTEM. ACE, маски и полные SID проверены чтением. Родительский токен, существующие файлы и объектные ACL не изменялись. Это настройка изолированного испытания, а не ослабление защиты исследуемых сторонних процессов.

| Область | Фактически проверено |
| --- | --- |
| Процессы/потоки/модули/handles | Настоящие перечни и точная identity controlled fixture; частичные данные остаются неполными |
| Память и регионы | Чтение known 64-byte buffer; IMAGE-регион функции связан с реальным NT backing path deep-probe.exe |
| Стек и ожидание | Несколько разных unwind-кадров, включая fixture, и реальный WCT; один исходный RIP не считается достаточным |
| Сеть и файл | TCP/UDP IPv4/IPv6 endpoints; прогресс файловой и сетевой нагрузки; typed ETL разобран отдельно в portable gate |
| Запись/возврат памяти | Expected bytes, отдельное согласие, независимый readback, проверенный возврат; неверные исходные bytes отклонены |
| Suspend/Resume | Снято только собственное приращение; внешний count сохранён, другие потоки продолжают работу |
| Debug API | Attach, pause, context, breakpoint hit, step, disable/remove, continue; fixture-функция дала ожидаемые 137 |
| Завершение/отрицательные случаи | Normal detach без оставшихся ресурсов; другой debugger, неверный FILETIME, завершение цели и отмена обработаны |
| ДО/ПОСЛЕ и журнал | Содержательные изменения отделены от collection timing; исходные снимки сохранены; payload не попал в обычный экспорт |

### 5.2. Дампы и реальный профиль

В исходном admin-сценарии normal dump составил 60 263 байта, девять потоков и 12 модулей; full dump — 16 352 319 байт, 111 Memory64-регионов. Оба файла содержали четыре пустых UnusedStream slots и успешно открыты продуктовым inspect_dump. Explicit read_dump_memory полного дампа подтвердил known fixture buffer. Это размеры данного запуска, не обещанный размер любого дампа.

Offline reader сознательно возвращает INCOMPLETE_EVIDENCE: импортированные сохранённые данные имеют ограничения и не связаны доказанно с нынешним live process. Это не ошибка формата. Raw dumps и приватные readback bytes исключены из общего артефакта.

Пятисекундный BLACKBOX.Deep.Light в source-сценарии сохранил 10 485 760 байт; readback hash и cleanup подтверждены. SHA-256 ETL: fa83dd1aa403ed3b312a45d276a11a1fb3bcafe87938b823b309b9c9e5733f81. Отдельная запись через frozen helper затем прошла фактический typed I/O oracle, описанный в §7.2.

### 5.3. Protected process и аварийное восстановление

PPL/access refusal проверен по настоящим protection metadata и отказу открыть цель требуемой маской доступа, без чтения её памяти. Защита и системные политики не обходились. Ordinary DACL refusal проверен отдельно на собственном fixture и не подменяется результатом PPL.

Controlled helper crash имеет PASS для выбранных postconditions: цель продолжила работу, known bytes восстановлены, собственная приостановка снята, защита code page возвращена, функция снова дала 137. Общий service recovery остался RECOVERY_UNCONFIRMED. Helper завершался в контролируемом окне, когда breakpoint-функция не выполнялась. Произвольный RIP/TF во время INT3/step и авария до KillOnExit-конфигурации этим сценарием не доказаны. Успешный gate проверяет в том числе честное сохранение этого неподтверждённого статуса.

### 5.4. Настоящие кнопки, журнал и DPI

В real-button сценарии исходного GUI завершились шесть действий: modules, threads, memory_read, memory.write, memory.rollback, повторный memory.write. Отдельный настоящий modal Cancel не изменил память; подтверждения показывали выбранный PID. Проверены возврат исходных bytes, выживание fixture, завершение диагностического helper и нормальный выход observer helper.

Qt event loop получил 77 контрольных импульсов, максимальный интервал 0,172 с. Независимая проверка журнала подтвердила 15 локальных записей: 14 экспортированных и один отдельный RESULT публикации, точные пары operation/target/status и отсутствие известных raw bytes. Сценарий source GUI → frozen helper также прошёл: шесть действий, такой же состав журнала, максимальный интервал Qt 0,156 с.

Это реальное нажатие кнопок исходного GUI через bridge и настоящий helper. Оно не называется полным тестом всех кнопок frozen GUI: упакованное основное приложение отдельно прошло startup, research/observer roundtrip и deep smoke. Для Deep Overview выполнены 144 представления при RU/EN и масштабах 100/125/150/200%. Геометрия и снимки проверены offscreen; физические мониторы и интерактивный Secure Desktop имеют отдельную границу.

## 6. Исправленные подтверждённые дефекты

P1 — существенная надёжность вмешательства, владения ресурсами или полномочий. P2 — точность результата, совместимость, полнота обязательной функции или проверки. Ниже зафиксированы найденные причины и соответствующие изменения. Все исправления входят в итоговый SHA и прошли его применимые gates; контракт проверки ошибки не выдаётся за физическое воспроизведение любой аварии.

| Приоритет / проблема | Исправление | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| P1: системные debug-event HANDLE закрывались как собственные | Системное владение отделено от собственных дубликатов process HANDLE | Реальные normal detach и cleanup source/frozen PASS |
| P1: StackWalk initialization принималась за цикл и оставляла один RIP | Разрешён только один начальный повтор PC/SP; поздний цикл ограничен; initial-only incomplete | Native unwind с fixture frame, усиленный oracle |
| P1: неудачный RIP rewind мог сопровождаться продолжением INT3 | Retained owner/event, блокировка новых воздействий, явная повторная очистка | Контракты failure paths и native normal recovery; arbitrary crash не обещается |
| P1: повторный close скрывал незавершённый worker | Сохраняются cleanup command/result до фактического acknowledgement | Контракты timeout/retry; UI не сообщает ложный cleanup |
| P1: эффект мог начаться после отмены во время guardian ACK | Повторная проверка непосредственно перед attach/write/suspend/breakpoint/step/resume | Контракты отмены/срока; native контрольные действия PASS |
| P1: retained TokenElevation ошибочно означал ADMIN для restricted Medium | Проверяются raw flag, включённый Administrators SID и High integrity process token | Настоящие Medium child/grandchild, helper STANDARD, profile ADMIN_REQUIRED |
| P2: PSS начинал capture после дедлайна подготовки символов | Deadline-aware adapter и проверка непосредственно перед snapshot | Адресные контракты поздней отмены/дедлайна |
| P2: PID 0 ломал inventory; усечённый список TID давал false PROCESS_CHANGED | Idle pseudo-row без выдуманной identity; неполнота WCT inventory и omissions сохранены | Контракты и actual native inventory/WCT |
| P2: исходный Win32-код SuspendThread терялся | Код сохраняется до cleanup/IPC; неподтверждённый Resume отличён от успеха | Контракты; actual own-count preservation |
| P2: PE по тому же пути мог отличаться от PSS-модуля | CodeView/machine/layout сверяются; disk image удерживается read-only; frame связан со снимком | Контракты идентичности и native unwind |
| P2: карта не показывала файловую принадлежность | Bounded GetMappedFileName на identity-verified HANDLE; статус/путь видны в Memory | Реальный IMAGE backing fixture, GUI headers и budget/denial contracts |
| P2: продуктовый reader отвергал несколько пустых UnusedStream | Допустимые пустые slots пропускаются, meaningful duplicates по-прежнему отклоняются | Настоящие normal/full dumps и full-buffer product readback |
| P2: restricted QA child не мог создать собственные pipes | Исправлен DefaultDACL только нового QA-токена; проверяются фактические ACE/SID вместо текстового SDDL | Medium launch, redirected pipes, child/grandchild и неизменность родителя |
| P2: refusals/export отсутствовали в журнале | REQUESTED/RESULT отказов; immutable prefix receipt и отдельный результат публикации | GUI native journal: 14 exported + 1 acknowledged result |
| P2: GUI отмена экспорта не доходила до API; поздняя отмена не проверялась | Event передан из worker; проверка после fsync перед атомарным link | Контракты до/после границы публикации, сохранение уже созданного файла |
| P2: ДО/ПОСЛЕ сравнивало стоимость сбора как состояние цели | Исключён только envelope duration_ns; acquisition metadata выделены, исходники снимков сохранены | Контракты и фактический native compare |
| P2: TraceEvent API / UDP-v6 и capture policy не давали требуемый typed I/O | Публичный bounded payload QPC, корректный parser; fixed WPRP с классическим TCP/IP, FileIO/DiskIO и CPU stacks | C# build, source/frozen native capture и реальное typed ETL через frozen helper |
| P2: QA терял RESULT с фактическим provider source | Пары связаны action_id/phase/target/operation; RESULT source сверяется с ответом провайдера | Исправленный независимый verifier, source/frozen-helper GUI PASS |

Незакрытых подтверждённых блокирующих дефектов в принятом CI-объёме не осталось. Сохраняются документированные ограничения §8. Старые красные запуски использовались для подтверждения причин; они не перемаркированы в зелёные и не подставлены вместо итогового run.

## 7. Методика и итоговые результаты CI

Все автоматизированные проверки выполнены исключительно на GitHub-hosted runners. Рабочая Linux-среда использовалась для исходников, изучения evidence и подготовки документов. Локальные тесты приложения, Windows-имитация и сборка не заменяли hosted проверки.

Workflow .github/workflows/bb-deep-qa.yml — BB-DEEP-001 isolated acceptance (no publication) — использует отдельную ветку, права contents: read, закреплённые Actions и runtime, lock-файлы зависимостей с хешами. В нём нет Release job. Контролируемые C-нагрузки имеют заранее известные bytes, функцию, потоки, files и network endpoints; отказы и неполнота проверяются как самостоятельные результаты.

### 7.1. Все восемь jobs итогового run

| Gate / GitHub job ID | Результат | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| C# decoder build / 123664418464 | SUCCESS | Компиляция против закреплённой TraceEvent API |
| Linux Deep contracts / 123664418849 | SUCCESS | 292 теста, 11 пропусков, 8,606 с; static gate |
| Windows Deep contracts / 123664419030 | SUCCESS | 292 теста, 1 пропуск, 38,423 с; actual restricted-token contracts |
| Native Windows + GUI/DPI / 123665335485 | SUCCESS | HIGH/MEDIUM, profile policy/capture, dumps, real buttons, 144 views, короткая нагрузка |
| Full portable / 123667577671 | SUCCESS | GUI/helper/decoder/Maintenance; frozen native, typed ETL, приложения и обслуживание |
| Full Linux source / 123667577730 | SUCCESS | 1091 тест, 34 пропуска, 1038,001 с; startup/research/observer и import stress |
| Full Windows source / 123667577829 | SUCCESS | 1100 тестов, 9 пропусков, 3921,021 с; startup/research/observer, WPR guardian, DPI |
| 5 ч 30 мин endurance / 123667577888 | SUCCESS | Фактический непрерывный интервал, сохранённые данные и корректное завершение |

Это результат одного SHA и одного run, а не сумма зелёных этапов разных версий. Пропуски явно сохранены; полные suites включают часть отдельных contracts.

### 7.2. Portable, настоящий ETL и сторонние приложения

Собраны GUI, отдельный asInvoker Diagnostic Helper, Maintenance и self-contained TraceEvent decoder. Проверены состав/manifest, source provenance, лицензии, startup и реальные действия через frozen helper. Provenance GUI и helper совпадает с 8a63669, tracked tree чистый, published_release=false. Inner portable ZIP имеет размер 113 765 205 байт, SHA-256 34c65bcc97aa0dd9a70a689b7194949dbe8d356c244d6d9f7e27c2a91ef430ad.

Настоящий ETL через frozen helper: 9 437 184 байта, декодировано 82 844 строки, typed I/O acceptance PASS. Встроенный профиль принят установленным WPR; SHA-256 точного WPRP — dc8435ea997fd6d0a9dec62860ae4be4a877e7daa730ed575a9b5ef609c98564.

| Наблюдение | Результат | Значение |
| --- | --- | --- |
| Known FileIO Read/Write | 293 события | Положительная связь с контролируемым файлом/потоком |
| System DiskIO completions | 242 типизированных положительных события | Системные disk completion; fixture-thread=0, known-file=0 |
| TCP IPv4 / TCP IPv6 | По 196 совпавших событий | Известные адреса и собственные порты controlled workload |
| UDP IPv4 / UDP IPv6 | По 196 совпавших событий | Положительные kernel network observations, не имитация отсутствующего протокола |
| Потери | Decoder reported 0 | Полнота всё равно NOT_ESTABLISHED: нулевой счётчик не удостоверяет всю запись |

Физическая DiskIO-привязка к fixture не собрана. Нельзя объединять 293 известных FileIO и 242 системных DiskIO в утверждение о доказанной физической задержке диска конкретной операции fixture. Размеры/длительности сохраняют свои схемы и источники; packet contents не собирались.

| Стороннее приложение | Зафиксированная версия | Что прошло |
| --- | --- | --- |
| 7-Zip | 26.04 x64, точный runner binary/hash | Сжатие/распаковка с проверкой хешей, CPU, ETW CPU stacks, files, threads и lifetime attribution |
| PowerShell 7 | 7.6.7 | Настоящий EventPipe, CPU/allocations/GC/managed stacks контролируемой .NET-нагрузки |
| Notepad++ | 8.9.8.1, официальный portable с проверенным SHA-256 | Окно/отзывчивость, операции с файлами, потоки и доступные waits; не доказательство произвольной причины зависания |

Reliability-испытание на синтетическом JSONL импортировало 250 000 событий за 44,547 с, peak 40 062 976 байт (около 38,2 МиБ). Отмена — 0,484 с, deadline — 1,031 с; сценарий повреждённых данных — 57,25 с. Проверены сохранность hash входа и отсутствие ошибочно опубликованного конечного индекса/приватных остатков. Синтетический stress не объявляется пользовательской реальной трассой.

Локальные native PDB: C13/строки и inline проверены настоящими compiler/LLVM данными. OMAP содержит гибридный fixture-контроль и не считается коллекцией всех производственных OMAP-вариантов. Существующие ETW/EventPipe, ожидания и остальные decoder gates также прошли.

Maintenance проверил офлайн-переход официального payload v0.5.1 к проверяемому кандидату на базе v0.5.2, перезапуск и удаление portable с сохранением сеансов. Это проверка упакованного update/uninstall пути; новая опубликованная версия, live release discovery и физическая установка этим не заявляются.

### 7.3. Длительность и завершение

Короткий preflight с запросом 90 с завершился за 106,141 с вместе со служебными стадиями. Он не заменял длительный job.

| Метрика 5 ч 30 мин | Фактическое значение |
| --- | --- |
| Запрошенная production-запись | 19 800 с; actual_seconds production = 19 800 |
| Общее время controlled run | 19 813,422 с |
| Сохранённый deep-интервал | 19 812,531 с, 3939 наблюдений |
| Максимальный deep sample gap | 5,547 с; nonprogress intervals = 0 |
| Диагностические действия | 1644 |
| Сеансы helper | 83 созданных сеанса; 81 различный helper PID наблюдался выборкой |
| Основной observer | 4205 v1 и 4205 v2 записей; сохранённый span 19 806,938 с |
| Максимальный gap observer | 5,094 с |
| Ошибки writer / некорректные source links | 0 / 0 |
| Завершение | Diagnostic cleanup COMPLETED, ресурсов 0; observer и target exit code 0 |

Полученные интервалы превышают требуемые 19 800 с; timestamps возрастают, сохранённая выборка имеет покрытие без подмены длительности одним запросом. Это 5 ч 30 мин, не 8 часов. Длительный run выполнялся с HIGH токеном; отдельный короткий MEDIUM gate не заменяет длительную проверку обычных прав. Показатели RSS являются выборочными working-set наблюдениями, не сертификацией жёсткого предела памяти или overhead на произвольной машине.

Независимое чтение исходных JSON и 87 SQLite БД без запуска кода приложения подтвердило integrity, неизменность файлов и равенство всех 4205 записей v1/v2 по значениям и связям. Dropped commands и sensor errors — 0. В 83 журналах найдено ровно 1644 пары REQUESTED/RESULT: 657 snapshot, 657 memory_read, 165 write и 165 rollback; все 83 cleanup завершились COMPLETED с нулём ресурсов. Цепочки hash, identity и отсутствие исходных приватных байтов проверены. Конечные identity и байты цели совпали с ожидаемыми; observer и target завершились штатно. Hash всех семи файлов экспорта совпал с manifest, CSV сверены с сохранёнными данными. 83 логических сеанса и 81 наблюдённый уникальный PID — разные показатели: выборка и возможное повторное использование PID не позволяют считать PID пожизненной идентичностью процесса.

## 8. Ограничения и отдельная ручная приёмка

### 8.1. Поддерживаемая область

Текущие нативные стеки и управление контекстом реализованы для AMD64 Windows. WOW64/ARM64 live context отвергается с явной причиной. Неизвестный кадр, отсутствие PDB, неподтверждённая идентичность PE или усечённый результат не должны подменяться правдоподобным символом. Поддержка локальных PDB ограничена конкретными читателями и имеющимися данными; произвольный JIT или любой нестандартный PDB не обещаются.

Reader minidump принимает файлы до 2 ГиБ, ограничивает читаемые метаданные 8 МиБ, количества структур — 65 536, отображаемые строки отдельного списка — 200, явное чтение памяти — 4096 байт. Это просмотр сохранённого состояния и контекстов. Полная раскрутка стеков из произвольного dump, анализ GC heap и универсальное восстановление managed runtime в этот объём не входят.

Исторический ProcessIndex, PID, путь и приблизительный UTC не доказывают тот же live экземпляр FILETIME. Пока достаточной привязки нет, сохраняется NOT_ESTABLISHED. Текущий PSS-кадр и исторический ETW-кадр имеют разные источники. Переход к модулю из текущего кадра использует identity того же снимка, а не заново перечисленную DLL с совпавшим именем.

В I/O единицы назначаются только известным поддержанным схемам. Длительность disk completion относится к событию; вычисленное начало не является отдельно наблюдавшимся событием начала. Process I/O не означает физическую активность накопителя. Endpoint table не даёт traffic totals; сетевой event size не является содержимым пакета. Потерянные или не собранные события не восстанавливаются предположением.

WCT и off-CPU помогают исследовать ожидание, но отсутствие цепочки или неполная трасса не доказывают конкретную блокировку. Сравнение ДО/ПОСЛЕ показывает наблюдённую разницу; причинный вывод требует дополнительных контролей. На длительность каждого воздействия влияют Windows API, размер процесса, права и состояние цели.

### 8.2. Что проверить на физических Windows 10 и Windows 11

Ручная приёмка выполняется отдельно от hosted Server. Для каждой платформы следует записать build ОС, архитектуру, тип учётной записи, уровень UAC, DPI/монитор, SHA пакета, цель и её FILETIME. Используются собственные тестовые данные; вмешательство проверяется на контролируемом приложении с заранее известным состоянием.

| Сценарий | Ожидаемое наблюдение и критерий |
| --- | --- |
| Обычный запуск | GUI работает без elevation; существующие шесть страниц, запись и графики доступны |
| UAC: отказ | Настоящее системное окно отменяется; приложение остаётся работоспособным, статус UAC_CANCELLED, никаких эффектов в цели |
| UAC: согласие | Повышается только helper; цель/scope совпадают с подтверждёнными; GUI не перезапущен elevated |
| Другая учётная запись в UAC | IPC и созданные выходные файлы работают в разрешённом сценарии или дают конкретный отказ; пароль не хранится |
| Смена процесса во время согласия | Согласие старой цели не применяется к новой; поздний результат явно отброшен |
| Стеки и локальные символы | Кадры имеют адрес/источник; совпадение PE/PDB проверяется; переход показывает модуль того же снимка |
| Dump open/read/export | Созданный normal/full dump открывается; explicit read ограничен; metadata export не содержит память |
| Retained owner | Неудачная очистка не объявлена успешной; новые вмешательства заблокированы; доступна повторная очистка |
| Срок/закрытие | Завершение helper отражено честно; сомнительное восстановление остаётся unconfirmed; нет скрытого бессрочного повышения |
| Интерфейс | RU/EN, 100/125/150/200%, смена монитора и доступность управляющих кнопок; нет зависшего основного окна |
| Сторонние приложения | 7-Zip: CPU/files/threads; PowerShell 7: EventPipe/GC/managed stacks; Notepad++: GUI responsiveness/files/waits. Для физической приёмки отдельно отмечаются фактически выполненные сценарии |

Нет оснований утверждать, что «проверена каждая кнопка во всех состояниях». Автоматические проверки дают воспроизводимые маршруты и контракты; полный пользовательский интерфейс также зависит от платформы, прав, дисплея, времени и данных. В отчёт включается именно перечень выполненных маршрутов, а не абсолютное обещание отсутствия дефектов.

Открытое косметическое замечание P3. На сохранённом снимке deep-overview-qa/deep-1-EN-1330-modules.png заметен большой вертикальный пустой промежуток между действиями Modules и checkbox SHA/таблицей. Элементы доступны, geometry и GUI gates прошли; это не блокирует проверенную функциональность. Рекомендация для следующего UX-пакета — уменьшить пустое пространство в коротких секциях. Причина на уровне layout этим визуальным наблюдением не установлена.

## 9. Как проверить и передать патч

### 9.1. Проверка исходников

Владелец открывает PR #26, проверяет head patch/bb-deep-001, base main и сопоставляет окончательный SHA с титульной таблицей отчёта. В Files changed доступны реализация, тесты, workflow, оригинал ТЗ и русская документация. Отдельная копия всех исходников в большом ZIP для этого не нужна.

Для локального просмотра Git-ветки без выполнения приложения:

git clone --branch patch/bb-deep-001 --single-branch https://github.com/jumonja-maker/BlackBox-Rep.-Alva-.git blackbox-deep-review
cd blackbox-deep-review
git rev-parse HEAD
git diff 3d69cc032582529b5b0533d1318279e2ea30cad1...HEAD --stat

Текстовый patch при необходимости получается из того же сравнения: git diff --binary 3d69cc032582529b5b0533d1318279e2ea30cad1...HEAD > BB-DEEP-001.patch. Это вспомогательный способ передачи; Git-ветка и конкретный commit остаются основной идентичностью результата. После обновления main конфликтность должна проверяться отдельно — отчёт не предсказывает будущие изменения базы.

### 9.2. Повторная автоматическая приёмка

Для повторения именно проверенного SHA открыть итоговый run 40935239740 и выбрать Re-run all jobs. Эквивалент для уже авторизованного GitHub CLI:

gh run rerun 40935239740 --repo jumonja-maker/BlackBox-Rep.-Alva-

Команда приведена для владельца и в рамках подготовки отчёта повторно не запускалась. После повтора записать номер попытки и headSha; промежуточные успешные jobs не отменяют поздний FAIL или SKIPPED зависимых этапов. Проверенные запуски этой ветки получены через push. Наличие workflow_dispatch в файле само по себе не подтверждает доступность кнопки Run workflow: GitHub может требовать наличие workflow в default branch. Если ручной dispatch впоследствии доступен, выбрать patch/bb-deep-001 и run_endurance=true; это отдельный запуск, SHA которого следует сверить заново.

Для запуска нужны права Actions write у выбранного токена/интеграции и разрешённый доступ к репозиторию. Чтение code/contents само по себе не даёт workflow dispatch. В текущем этапе работающие hosted-запуски подтверждают, что отправка изменений/запуск разрешённых проверок состоялись; это не разрешение публиковать Release.

У нового workflow нет параметра публикации и нет Release job. Старый shell-qa.yml не используется как команда выпуска этого патча; если его запускают отдельно для диагностики, параметр публикации должен оставаться выключенным. Не создавать tag, не менять main и не запускать publication до отдельного решения владельца.

### 9.3. Проверка кандидата и передача следующему разработчику

Проверенный кандидат скачивается из артефакта итогового run; сверяются SHA и deep-patch-provenance.json, состав diagnostic/, decoder/, Maintenance и лицензии. Артефакт кандидата не является опубликованным Release. Нельзя брать бинарник из другого зелёного run и считать его соответствующим текущему отчёту.

Передаваемый документ должен содержать: окончательный SHA и base, ссылку на PR, таблицу gates с run IDs, открытые замечания, известные ограничения и порядок ручной приёмки. Для конкретного сбоя достаточно приложить небольшой соответствующий журнал/JSON с указанием происхождения. Полные dumps и произвольная память пользователя в обычный пакет передачи не добавляются.

Следующий этап: review PR и отдельная физическая UAC/Windows 10/11 приёмка с зафиксированным SHA. Сохранить ограничения crash recovery и физической DiskIO-привязки; любое последующее исправление проверять новым exact-SHA CI. После принятия границ модуля можно переходить к конструктору сценариев. Расширение форматов не является условием передачи текущего проверенного патча.

## 10. Проверяемость и передача

Основные ссылки закреплены на проверенном commit, а не на будущих изменениях ветки:

- Draft PR #26.

- Итоговый commit 8a63669.

- Весь итоговый CI, 8/8 SUCCESS.

- Оригинал BB-DEEP-001.

- Русская документация патча.

- Workflow без публикации.

Все 17 артефактов итогового run скачаны, их SHA-256 сверены с GitHub digest. Эта проверка удостоверяет соответствие сохранённого evidence артефактам данного run; она не превращает произвольный импортированный файл в доверенный источник.

| Артефакт | GitHub ID | SHA-256 GitHub-архива |
| --- | --- | --- |
| Native/GUI/DPI evidence | 12924138314 | 825fd5653b2bd44d171895cecdf8bc561347f79a395698ccd70695fdf8a4ba1c |
| Frozen helper и typed I/O | 12926176082 | 4833bbff3b4c3e9e4f7ac32271a5718c5141e50714129f8baa0c938d635355e5 |
| Endurance 5 ч 30 мин | 12944009205 | 15eafdd9730e135c5852dce3bcfc0799de9350870bbdbb239377bb435305c3c5 |
| Portable candidate artifact | 12925448129 | 462197218b87e6c376f91cf40d0d10a8eb5479f84caa425051f42d88bbc938f1 |

Hash внешнего GitHub-архива portable отличается от hash вложенного пользовательского ZIP из §7.2; это разные файлы.

Для точечной проверки используются acceptance.json, operations.json, standard-token/acceptance.json, gui-e2e.json, typed-io-acceptance.json, endurance.json и recovery reports. Нативный артефакт содержит исходные сценарии; frozen evidence — упакованный helper и реальное typed ETL; endurance — непрерывную запись, проверки данных и завершения. Raw dumps в общий пакет не включены.

Патч остаётся в отдельной ветке и готов к review владельцем. Разрешение на merge или Release из успешного CI автоматически не следует. Физическая приёмка Windows 10/11 и Secure Desktop проводится отдельно с сохранением перечисленных ограничений.